# 협력사 별 공정불량 분석 및 품질개선 Master Plan 관리 시스템 — 프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리포 | data10-07 |
| 제출자 | 이준호 |
| 직무·소속 | 부품품질팀 (회사명 생략) |
| 과정 | 현장 데이터 디지털화 전문가과정 2차수 |
| 작성일 | 2026-10-20 |
| 문서 상태 | 초안 v0.1 — 수강생 제출 자료 기반 |

## 1. 추진 배경과 현안

부품품질팀은 협력사에서 생기는 공정불량을 협력사별로 분석하고, 품질개선 Master Plan 을 세워 추진 상황을 관리해야 합니다.

공정불량 데이터(발생일자·품명·품번·문제점·협력사)는 Excel 로 쌓이고 있지만, 불량유형 분류·발생 현황 집계·개선 필요 항목 도출을 손으로 하고 있는 것으로 보입니다(가정).

개선대책·담당부서·추진 일정을 정해 Master Plan 을 만들고, 그 계획과 실적을 주차별로 따라가며 보고서로 내는 일도 따로따로 이루어지는 것으로 보입니다(가정).

가능하면 사외망에서도 접속해 볼 수 있기를 바랍니다.

## 2. 목표

### 2.1 최종 목표

공정불량 Raw data 를 올리면 협력사별 불량유형 분류·발생 현황·주요 개선 필요 항목이 자동으로 나오는 시스템

불량유형별 개선대책·담당부서·추진 일정 초안을 AI 가 작성하는 Master Plan 자동 생성

간트차트로 연·월·주차별 개선일정을 보고, 담당자가 계획·실적과 완료·미완료·보류 상태를 적는 관리

확정한 Master Plan 과 개선대책 상세를 보고서 형식 Excel 로 출력

사외망 접속, 팀·협력사 공유 (장기)

### 2.2 1차 개발 목표

실제 Raw data 와 분류 기준을 받기 전이라, 1차는 가상 데이터로 흐름 전체가 도는 브라우저 도구를 만듭니다.

Excel 업로드(열 자동 맞춤) → 키워드 사전으로 불량유형 분류 → 협력사별 현황·개선 필요 항목(규칙)

불량유형별 기본 대책으로 Master Plan 초안 → AI 프롬프트로 구체화(반자동)

주차·월 간트차트, 오른쪽 칸에서 계획·실적 입력, 상태별 색, 계획 확정 기록

Excel 보고서(요약 · Master Plan · 개선대책 상세 · 불량 상세 · 확정 이력)

## 3. 보유 데이터

| 데이터 | 형태 | 규모·주기 | 비고(민감도 등) |
| --- | --- | --- | --- |
| 협력사 공정불량 DATA | Excel 로 가정 | 건수·기간 미상 | 열: 발생일자, 품명, 품번, 문제점, 협력사 (제출 원문). 1행 = 불량 1건으로 가정. 협력사명·품번은 사내 정보 — 외부 AI 에 보낼 때 가림 |
| 불량유형 분류 기준 | 미상 | — | 코드표가 있는지, 문제점 글만 있는지 미상 (10장 ②) |
| 담당부서 목록 | 미상 | — | 대책 담당부서로 쓸 목록 (10장 ②) |
| 현재 Excel 보고서 양식 | Excel 로 가정 | — | 보고서 출력 양식을 맞추기 위해 필요 (10장 ③) |

제출 원문에 Raw data 첨부는 없습니다(시안 화면 캡처만 있음). 1단계는 협력사 A~F 의 가상 데이터로 만들고, 실제 파일을 받으면 열 연결과 분류 사전만 맞춥니다.

## 4. 해결 방안 개요

(흐름도 — Markdown 판(docs/01_프로젝트_기획서.md)에서 그림으로 볼 수 있습니다)

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 수집 | 협력사 공정불량 Raw data Excel (매월 또는 수시 업로드로 가정) |
| 정리 | 열 이름이 달라도 자동 연결, 같은 행(발생일자+협력사+품번+문제점)은 한 번만 |
| 분석 | 문제점 글 → 불량유형(키워드 사전, 사람이 고친 값 우선), 협력사×유형 집계, 파레토, 월별 추이, 반복 품번 |
| 판단 | 개선 필요 항목 규칙 — 반복 발생 · 증가 추세 · 반복 품번 (기준값은 사용자 설정) |
| AI | 계산된 사실만 담은 프롬프트로 유형별 개선대책·담당부서·일정 초안 요청, 답을 표로 읽어 계획에 반영 |
| 산출물 | 대시보드, 불량 분석 화면, Master Plan 간트, 추진현황, Excel 보고서 |

## 5. 주요 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| Raw data 업로드 | Excel·CSV 를 브라우저에서 읽고 열을 자동 연결. 틀리면 직접 고르고, 고른 연결은 다음 파일에 다시 씀 | MVP |
| 불량유형 분류 | 문제점 글에 든 키워드로 유형을 나눔. 사전은 설정에서 고치고, 행마다 사람이 고른 유형이 먼저 | MVP |
| 협력사별 발생 현황 | 건수, 유형 파레토, 월별 추이, 협력사×유형 교차표, 반복 품번 | MVP |
| 개선 필요 항목 도출 | 반복 발생·증가 추세·반복 품번 규칙과 근거 숫자 | MVP |
| Master Plan 초안 | 개선 필요 유형마다 기본 대책(대책·담당부서·시작 주·기간)으로 초안 | MVP |
| AI 개선대책 구체화 | 사실만 담은 프롬프트(협력사·품번은 별칭) → 답 붙여 넣기 → 표로 읽어 반영. 선택: OpenAI 호환 서버로 자동 보내기 | MVP(반자동) |
| 간트 계획·실적 관리 | 주차·월 칸, 계획/실적 막대, 상태별 색(완료 녹색·미완료 주황·보류 보라), 오른쪽 칸에서 담당자·일정·실적 입력 | MVP |
| 계획 확정 | 확정본을 버전으로 남기고, 확정 뒤 계획이 바뀌면 표시 | MVP |
| Excel 보고서 | 요약 · Master Plan(주차 칸) · 개선대책 상세 · 불량 상세 · 확정 이력 | MVP (양식은 10장 ③ 받은 뒤 맞춤) |
| 사외망 접속·공유 | 로그인, 팀·협력사 공유 DB, 협력사별 권한 | 확장(2단계) |
| 협력사 품질 포털 | 같은 수강생의 과제 02(APQP 서류 정합성 검증)와 한 포털의 메뉴로 묶기 | 확장(2단계) |

## 6. 기대 산출물

1. 공정불량 분석 도구(브라우저) — 업로드, 유형 분류, 협력사별 현황, 개선 필요 항목

2. Master Plan 초안과 AI 구체화 — 유형별 개선대책·담당부서·추진 일정

3. 간트차트 계획·실적 관리 — 주차·월 보기, 상태별 색, 계획 확정 기록

4. Excel 보고서 — 확정 Master Plan 과 개선대책 상세

5. 공유·사외망 접속 — 2단계

## 7. 기술 구성

| 과정 도구 | 이 프로젝트에서 쓰는 곳 |
| --- | --- |
| 암묵지 자산화·전략기획 | 불량유형 분류 기준, 「개선이 필요하다」고 보는 기준, 유형별 표준 대책과 담당부서를 꺼내 적기 |
| 코랩(Python)·바이브코딩 | Raw data 정리, 분류·집계 규칙 시험, 브라우저 도구 제작 — 1단계의 중심 |
| 생성형 AI | 유형별 개선대책 초안 구체화 (1단계는 프롬프트 복사 반자동, 선택적으로 자동 보내기) |
| RAG·자동화 | 과거 개선대책서를 근거로 한 대책 추천, 지연 알림 (확장) |

개발 형태(권장)

1단계는 설치 없이 브라우저에서 도는 정적 웹 도구입니다. Excel 을 브라우저 안에서만 읽고 계산하므로 협력사 공정불량 데이터가 밖으로 나가지 않습니다. 분류·집계·규칙·간트는 AI 없이 동작합니다.

AI 에는 도구가 계산한 사실만 보내고, 협력사 이름과 품번은 「업체1」「품목1」 같은 별칭으로 가립니다(기본). 대응표는 브라우저에만 있고, AI 답의 별칭은 원래 이름으로 되돌립니다.

사외망: GitHub Pages 에 올린 도구는 사외망·휴대폰에서도 열립니다. 다만 데이터는 각 브라우저에만 저장되므로, 여러 사람이 같은 Master Plan 을 보려면 2단계의 공유 DB(Supabase)와 로그인이 필요합니다. 협력사도 보는지에 따라 권한 설계가 달라집니다(10장 ④).

## 8. 개발 단계

### 1단계 — 지금 바로 개발 가능한 부분

Raw data 가 없어도 제출 원문의 열 5개(발생일자·품명·품번·문제점·협력사)만으로 흐름 전체를 만들 수 있습니다. 가상 데이터로 먼저 만들고, 실제 파일을 받으면 열 연결·분류 사전·규칙 기준만 맞춥니다.

Excel·CSV 업로드, 열 자동 연결·직접 고르기, 같은 행 건너뛰기

키워드 사전 기반 불량유형 분류(설정에서 고침), 행별 직접 지정

협력사별 건수·유형 파레토·월별 추이·협력사×유형 교차표·반복 품번

개선 필요 항목 규칙(반복 발생·증가 추세·반복 품번, 기준값 사용자 설정)

유형별 기본 대책으로 Master Plan 초안, AI 프롬프트(별칭 가리기) → 답 읽기 → 반영

주차·월 간트, 오른쪽 칸 계획·실적 입력, 완료·미완료·보류 색, 계획 확정 버전

추진현황(전체 협력사, 지연 표시), Excel 보고서 5시트, JSON 백업

가상 데이터에는 일부러 증가 추세(협력사 C 용접 균열)·반복 품번·미분류 문제점을 넣어 규칙이 제대로 잡는지 확인합니다.

### 2단계

실제 Raw data 로 열 연결·분류 사전 보정, 불량유형 코드표·담당부서 목록 반영

현재 Excel 보고서 양식에 맞춘 출력

공유 DB(Supabase)와 로그인 — 사외망에서 팀이 같은 Master Plan 을 보고 실적 입력, 협력사 접속 시 자기 협력사만 보기

협력사 품질 포털: 같은 수강생의 과제 02(APQP 서류 정합성 검증)와 함께 한 포털의 메뉴로 묶기(협력사 → 공정불량·개선계획 / APQP 서류)

지연 활동 알림

### 3단계

과거 개선대책서·유효성 결과를 근거로 한 대책 추천(RAG)

사내 허용 AI 와 직접 연결해 초안 자동 생성

## 9. 기대 효과

분석 시간 단축 — 업로드하면 협력사별 유형 분류·현황·개선 필요 항목이 바로 나옵니다.

우선순위 일관화 — 같은 규칙으로 반복·증가 추세·반복 품번을 빠짐없이 드러냅니다.

계획 수립 부담 감소 — 유형별 기본 대책과 AI 초안에서 시작합니다.

추진 관리 가시화 — 간트와 상태 색으로 지연·보류가 한눈에 보이고, 확정본과 보고서가 같은 데이터에서 나옵니다.

제출 자료에는 정량 수치가 없어 이 문서도 수치를 적지 않습니다.

## 10. 수강생 확인 목록

패들릿 댓글로 요청드린 것입니다. 받으면 1단계 도구의 열 연결·사전·보고서를 맞춥니다.

1. Raw data 엑셀 20~30행 — 실제 열 이름·시트 구성·날짜 표기를 확인합니다. 협력사명·품번은 가려서 보내셔도 됩니다.

2. 불량유형 분류 기준(코드표)과 담당부서 목록 — 코드표가 있으면 키워드 사전 대신 그대로 씁니다. 문제점 글만 있다면 지금처럼 키워드로 나눕니다.

3. 지금 쓰시는 Excel 보고서 양식 — 확정 Master Plan 보고서를 같은 칸 배치로 내보냅니다.

4. 사외망 접속 조건 — 팀 안에서만 보는지, 협력사도 접속해 자기 계획·실적을 적는지. 회사 보안 규정상 외부 클라우드(DB)에 협력사 공정불량을 둘 수 있는지.

추가로 확인하고 싶은 것(답을 받으면 반영):

5. 「개선이 필요하다」고 보는 기준(지금 시작값: 기간 안 같은 유형 5건 이상 · 최근 3개월이 직전 3개월보다 50% 이상 늘고 3건 이상 · 같은 품번 3건 이상)

6. 외부 AI(ChatGPT 등) 사용 허용 여부, 사내 허용 AI 가 있는지

## 부록. 제출 원문 요약

| 출처 | 파일·게시물 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 패들릿 게시물 (2차수) | 「협력사 별 공정불량 분석 및 품질개선 Master Plan 관리 시스템 구축」 — docs/source/패들릿_접수_원문.md | 직무·소속(부품품질팀), 현안(Master Plan 수립·관리 시스템, 사외망 접속), 보유 데이터(공정불량 DATA: 발생일자·품명·품번·문제점·협력사), 기대 산출물 4종(공정불량 자동 분석, Master Plan 자동 생성, 간트 계획·실적 관리, Excel 보고서 출력) |
| 첨부 | 수강생 시안 화면 「Quality Planner — Supplier Quality Intelligence」 | 왼쪽 메뉴 6개, MASTER PLAN 화면(조건·지표 6개·AI 요약 칩·통합 개선대책 Gantt·상태 범례·버튼 4개·오른쪽 입력 칸). 1단계 화면 구성을 이 시안에 맞췄습니다 |
| 같은 수강생 | 과제 02 — APQP 서류 정합성 검증 | 별도 리포. 2단계에서 협력사 품질 포털의 메뉴로 묶을 수 있음 |